中集环科 2026年精益改善 PSP问题分析报告

降本以生存，蓄能以等待 —— 从一个人开始破局

编制：企管部 王瑞俊 | 版本 V5.0 | 2026-05-28

一、第一层：不可改变的结构性事实

第一性原理的起点：列出无法改变的东西。这些是约束条件，不是问题。

1.1 行业产能严重过剩（结构性，非周期性）

| 指标 | 数据 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 全球制造产能 | ~12万台/年 | 行业研究 Ch.2 |
| 2025年实际产量 | 28,521台（15年最低，仅为2022年峰值42%） | ITCO 2025 |
| 全球产能利用率 | ~24% | 行业研究 Ch.2 |
| 中集环科Q1利用率 | 38%（高于行业但仍远低于盈利线） | Q1经营数据 |
| 需求中枢变化 | 从~6万台/年降至~3万台/年新常态（结构性） | 行业研究 Ch.2.9 |
| 真正的需求拐点 | 2028-2030年（2015-2018年投放的~20万台集中退役） | 行业研究 Ch.2.9 |

关键判断：Q1订单+204%不是复苏信号，是以价换量的价格战（单价-27%）。精益不能以提升产能利用率为目标——产能充足，问题在成本和柔性。

1.2 标罐是同质化价格战，成本是唯一护城河

| 指标 | 数据 |
| --- | --- |
| 标罐签单价 | USD 1.38万（新签）-> USD 1.31万（在手均价） |
| 标罐Q1-2月利润 | -1,581万元 |
| 竞争格局 | NT Tank/JJAP低价侵蚀，胜狮大通罐箱亏损转型ESS |

1.3 供应链议价权结构性弱势

| 物料 | 供应格局 | 实际议价空间 | 精益方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 316L不锈钢 | 宏观产能过剩，但太钢/南钢按月集中报价 | 单次谈判空间小 | 购买时机判断+数量决策 |
| 阀件 | Fort Vale/Perolo双寡头，缺乏自有精密加工能力 | 靠集中订单谈判 | 纵向整合（并购）+材料利用率提升 |
| 封头 | 135OVC全自制，V型防波板100%自制 | 自制率提升已验证 | 继续提升关键部件自制率 |

1.4 客户集中度下降，定制化加速

| 变化方向 | 信号 |
| --- | --- |
| 客户结构分散 | 货主自有罐箱从196,477增至213,514台（ITCO） |
| 租赁商囤箱停止 | 闲置率~15%，CAPEX接近零 |
| 订单碎片化 | 定制化要求增多，响应周期变短（数据后续补充） |

1.5 ETO环境下的组织现实

现场有大量技巧/诀窍，但处于半封闭状态。工艺只能维持通用标准，订单级微观管控跟不上。设计-生产之间没有闭环。这不是人的问题，是系统能力问题。精益对策：让现场有能力在通用标准框架内自主应对变化——这正是TWI和DBS一线赋权的核心理念。

二、第二层：精益的四个战场

2.1 不可改变 vs 可以改变

| 不可改变（约束） | 可以改变（精益战场） |
| --- | --- |
| 行业产能过剩（结构性） | 单位成本（材料利用率/转化效率） |
| 标罐定价权在买方 | 质量成本（返工/报废/索赔） |
| 钢材/阀件供应定价模式 | 响应速度（报价->交付周期） |
| 客户加速分散、定制化增加 | 柔性（换型时间/多品种小批量应对） |
| ETO模式不可简化 | 知识可复用性（隐性->显性->传播） |
| 工艺无法微观指挥每个订单 | 管理体系（对标/激励/人才） |
| 2028年前需求不会真正回升 | 纵向整合（阀件并购后精益融合） |

2.2 战场一：成本竞争力

| 成本项 | 占比（估） | 精益杠杆 | 潜在空间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料成本 | ~50% | 利用率提升（排样优化/缺陷预防/工艺降耗） | 损耗率6.79%每降1pp=显著增利 |
| 转化成本 | ~25% | 标准作业消除动作浪费+辅材/能耗原单位 | 工时-5~10%，辅材-5~10% |
| 质量成本 | 隐藏 | 防错Poka-Yoke+工序内品质保证 | 错漏装-20%，外观>=90分 |

2.3 战场二：柔性响应力

| 柔性维度 | 精益杠杆 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 换型速度 | SMED | 换型时间-30% |
| 多品种应对 | 模块化标准作业+单元化生产 | 特罐工时-10% |
| 多能工 | TWI-JI+技能矩阵 | 碳罐多能工>=40% |
| 快速响应 | OTD全流程可视化+报价TPI | 报价周期-30% |

2.4 战场三：知识基础设施

对策：知识显性化->标准化->传授->迭代。师傅脑中诀窍->视频化->TWI-JI传授->多能工扩展->实践反馈。工艺维持通用标准，车间补充岗位级诀窍库。

2.5 战场四：管理基础设施

| 机制 | 当前缺口 | 2026年目标 |
| --- | --- | --- |
| DBSO | 无推进机构 | Phase 0：王瑞俊兼职 -> Phase 1：挂牌 |
| MOR | 月度经营会无SDQCG | 改造现有会议，首次仅+3分钟 |
| 激励机制 | 摊派>=15件/季度 | Phase 2：有成功案例后发布 |
| 人才培养 | 缺TWI方法论 | 黄带->绿带->黑带三级 |

三、2026年精益方针

方针：降本以生存，蓄能以等待。

在结构性过剩的2026-2027窗口期，聚焦成本竞争力（活下去）和柔性+知识（蓄能力），通过管理基础设施建设让改善可持续，确保2028-2030年拐点到来时完成升级。

| 方针 | 回答的问题 | 2026年成功标志 |
| --- | --- | --- |
| 建基线 | 我们现在到底什么水平？ | OEE基线+瓶颈工序SW>=50%+OTD首次可度量+材料/辅材/质量成本基线 |
| 攻成本 | 在价格战中靠什么比对手更便宜？ | 材料利用率提升+标罐工时-5~10%+辅材/能耗原单位全覆盖+错漏装-20%，外观>=90分 |
| 提柔性 | 客户越来越分散怎么应对？ | 换型时间基线->SMED(-30%)+碳罐/小件单元化试点+多能工>=40%+报价周期-30% |
| 建机制 | 怎么让改善可持续？ | DBSO挂牌+MOR每月运行+激励机制发布+知识管理（视频SOP+TWI-JI）启动 |

四、下个时代的竞争力重点：行业趋势 x 精益启示

综合Obsidian行业研究17份文件、ITCO全球罐箱报告、2026年公开市场数据，提炼五个元趋势。

4.1 元趋势一：从制造产能到智能资产

全球罐箱保有量增速跌至1.93%（历史最低），但智能罐箱（IoT+AI预测性维护）市场CAGR>20%。客户不再只买铁箱子——他们买自带健康监测、可追溯、可预测维修的物流资产。行业研究已判明：中集应做Cummins模式（卖设备+OBD2开放接口），不做Geotab模式（车队管理SaaS）。运营数据是运营商的命脉不能碰，但设备健康数据是制造商的天然主场。

对精益的启示：制造端积累的质量数据（焊缝参数/探伤结果/材料批次）是智能罐箱的数据底座。今天精益改善中建立的质量追溯能力=明天的数据资产。

4.2 元趋势二：从标罐走量到特种罐走利润

标罐价格战不可逆（Q1订单+204%但单价-27%）。而电解液罐箱（锂电池产能+46%）、半导体PTFE内衬罐（国产替代37%->50%+）、食品级罐箱（GB 44917强制专用容器）是三个确定的结构性增量。

对精益的启示：提柔性方针不是锦上添花，是特种罐接单能力的硬约束。柔性不够=不敢接特种罐订单=毛利永远锁死在5%。

4.3 元趋势三：从一次性卖箱到全生命周期服务

中集已成立中集赛维罐箱服务公司（2025.12）。后市场毛利率30-40%（vs标罐制造5-16%）。行业并购加速（Quantix收购G&W Tanks，2024.10）。客户买的不再是一个箱，是交期可承诺+质量可追溯+服务可续约的完整体验。

对精益的启示：OTD可视化->交期可承诺。质量追溯->维修可预测。报价标准化->服务可定价。精益就是把这个体验工程化。

4.4 元趋势四：从人工经验到AI增强制造

焊接占制造工时40%、质量缺陷60%、返工成本50%。自适应焊接（视觉引导+AI参数推荐）正在2026-2028年成熟，让机器人焊接从小批量也可经济使用。中集已投DR AI评片（60万）+AI应用探索（75万）+MILP模型。

对精益的启示：老师傅的诀窍+AI焊接参数推荐=隐性知识规模化。今天做的每一个标准作业视频，都是明天的AI训练样本。

4.5 元趋势五：法规驱动的新壁垒和新需求

IMDG Code 42-24（2026.1强制）提升制造门槛。EU CBAM推高欧洲竞品成本。EU Green Deal推动多式联运CAGR 15.2%。GB 44917-2024创造食品级罐箱全新市场。

对精益的启示：ESG/碳足迹不是额外负担，是出口准入条件。精益的能耗原单位管理+碳核算能力=未来的合规竞争力。

五、价值链横向对标：逐链最新发展 x 精益落地方向

从报价赢单->设计研发->工艺装备->生产制造->质量成本->供应链->组织文化，七个链节逐一分析。每链节标注前置条件（必须先做什么）和后置影响（做成了能解锁什么）。

5.1 报价赢单

| 维度 | 现状 | 行业最新 | 精益方向 | 前置条件 | 后置影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价模式 | 多方串联，无SOP | 头部运营商要求72h精准报价 | TPI-02：标准化报价SOP+LLM辅助 | OTD可度量（TPI-01先VSM） | 报价准确->客户信任->中标率提高 |
| 数据 | 丢单原因无分析 | AI动态定价 | 丢单原因Pareto->改善输入 | 积累3个月数据 | 知道为什么丢单才能改善 |

5.2 设计研发

| 维度 | 现状 | 行业最新 | 精益方向 | 前置条件 | 后置影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块化 | 特罐0%，每台80-120h | Welfit Oddy 40h/台 | 模块库+标准化接口，覆盖率20%->60% | 先完成2-3品类VSM | 设计工时减半->交期缩短->成本下降 |
| 工具 | 二维图纸为主 | MBD三维全量数据 | 结构化工艺平台（方针#18） | 工艺-生产协同（TPI-03先行） | 三维模型->工艺仿真->减少试错 |
| AI | 未应用 | AI辅助合规匹配 | Phase2引入LLM合规匹配 | 法规数据库结构化 | 设计合规错误-50% |

5.3 工艺装备

| 维度 | 现状 | 行业最新 | 精益方向 | 前置条件 | 后置影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接自动化 | 10-30% | 视觉引导+AI参数推荐 | 瓶颈焊缝自动化>=50%+预留AI接口 | MFG-05搬迁精益设计决定上限 | 焊接工时-30%+返工-50% |
| 工艺-生产协同 | EBOM->PBOM断裂 | 结构化工艺+三维SOP | TPI-03：ECN标准化+生产变化回流 | 需跨部门协作（PSP对齐后） | ECN落地周期-50%->错漏装-20% |
| 柔性装备 | 专用工装为主 | 快换工装+AGV | SMED试点（涂装换色/焊接换型） | 先建立换型时间基线 | 换型-30%->小批量接单能力提高 |

5.4 生产制造

| 维度 | 现状 | 行业最新 | 精益方向 | 前置条件 | 后置影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排产 | 人工调度 | APS高级排程 | 先手工看板3个月->再考虑APS | OTD可视化+产能基线 | 排产准确->交期可承诺 |
| 流动 | 推式领料制，WIP不可见 | 推拉结合+AGV | 碳罐/小件单元化试点 | 5S基础+在制品基线 | WIP-30%->交期-20% |
| 标准作业 | 覆盖率<10% | 视频SOP+TWI-JI | MFG-03：瓶颈工序SW+视频+TWI | 找到愿意配合的老师傅（Phase0） | 工时-10%+质量一致性提高 |
| Daily Mgmt | 仅晨会雏形 | SDQCG三层会议 | 从晨会加一个问题：昨天有什么浪费？ | 零前置 | 问题持续暴露->改善素材积累 |

5.5 质量管理与成本控制

| 维度 | 现状 | 行业最新 | 精益方向 | 前置条件 | 后置影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量 | 人工检验，数据分散 | AI质检+SPC预警 | MFG-04：关键工序防错>=30% | 先做质量Pareto知道TOP3（Phase0） | 错漏装-20%->返工成本下降 |
| 成本 | 降本靠目标分解 | 原单位管理 | 辅材/能耗工位级消耗看板 | OEE基线+消耗基线（MFG-02） | 浪费可视化->改善有方向 |
| 质量成本 | 未量化 | 质量成本核算->Pareto | Phase 0第一个行动：质量投诉Pareto | 仅需质量部Excel | TOP3问题识别->防错有靶子 |
| 碳足迹 | 未系统管理 | CBAM+ESG合规 | 能耗原单位+碳核算（与MFG-02合并） | IoT上线（2026.10） | 碳数据->合规+绿色溢价 |

5.6 供应链

| 维度 | 现状 | 行业最新 | 精益方向 | 前置条件 | 后置影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购决策 | MRP+人工跟催 | 供应商Kaizen+拉动 | TPI-04：MILP偏差表->闭环（Phase0） | 已有模型，采购部配合30min/月 | 时机优化->材料成本-2~5% |
| 供应商 | 太钢/南钢按月报价 | 垂直整合+关键部件自制 | MFG-06：阀件并购后精益整合 | 并购交割 | 精密加工能力+议价权提高 |
| 库存 | 安全库存被迫拉高 | VMI+推拉结合 | 5S+可视化->库存准确率 | 5S基础 | 库存准确->安全库存下降->CCC改善 |

5.7 组织与文化（最重要的链节）

| 维度 | 现状 | 行业最新 | 精益方向 | 前置条件 | 后置影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推进机构 | 无DBSO | 丹纳赫DBSO是核心职能 | Phase0王瑞俊->Phase1挂牌->Phase3 3-5人 | Phase0成果可见 | DBSO=持续改善引擎 |
| 改善文化 | 摊派>=15件/季度 | 自驱型改善+带级激励 | 从Mini-Kaizen成功案例开始 | 找到牢骚班组长 | 一个案例->三个->自驱文化 |
| 人才培养 | 缺TWI，多能工有目标无路径 | 黄/绿/黑带+80%现场课题 | Phase2：先有3案例->激励->培训 | 激励发布 | 带级体系->改善人才梯队 |
| AI影响 | 总经理要求考核AI价值 | AI重塑工作方式 | AI务实：数据分析+文档+知识提取 | 王瑞俊个人实践 | AI加速->改善效率提高 |

核心结论：组织与文化（5.7）是最终决定所有其他链节改善能否持续的唯一变量。技术工具可以买，但一线员工主动改善的文化买不来——它是唯一不可复制的竞争力。

六、行动依赖逻辑：什么必须先做，什么必须后做

6.1 核心依赖链（主线）

Phase 0：质量Pareto + 视频SOP + MILP偏差表 + Mini-Kaizen（王瑞俊一个人）

前置条件：零（仅需质量部Excel+手机+已有MILP模型）

产出：三份事实分析+一个一线改善成功案例

为什么必须先做：没有事实基线的PSP讨论会=各部门用意见吵架

-> Phase 0输出后 -> 月度经营会插入成本损失TOP3议程

前置：Pareto分析完成

逻辑：MOR改造必须有东西可看——否则只是换了个议程格式

-> PSP讨论会（Phase 1入口）

前置：至少有Pareto分析+经营会跑了1次+Mini-Kaizen案例

逻辑：用数据而非意见对齐真问题认知

-> DBSO挂牌（Phase 1）

前置：PSP达到基本共识 OR 总经理在经营会上追问了一次

逻辑：没有共识的DBSO=企管部一个人打空气

-> MOR正式运行（Phase 1）

前置：DBSO有基本编制+成本TOP3跑通了3次以上

逻辑：MOR是DBSO的舞台——没有MOR，DBSO没有存在感

-> 激励机制发布（Phase 2）

前置：有3个以上一线改善案例（Mini-Kaizen扩展）

逻辑：先证明改善有用，再谈怎么激励

-> 全面课题启动（Phase 3 / 2027 H1）

前置：DBSO 2-3人+MOR稳定+激励已发布+OTD基线已有

逻辑：资源和管理带宽不够，不能同时推进24个课题

6.2 逐课题前置-后置关系

| 课题 | 必须前置 | 为什么 | 解锁的后置课题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量Pareto | 质量部Excel | 不知道TOP3问题就无法设计防错方向 | MFG-04防错、PSP讨论会 |
| 视频SOP试点 | 1个愿意的老师傅 | 知识显性化的概念验证 | MFG-03标准作业、TWI-JI |
| MILP偏差表 | 已有模型+采购部配合 | 先看到偏差大小->再决定是否做TPI-04 | TPI-04采购时机优化 |
| Mini-Kaizen | 1个牢骚班组长+他的痛点 | 第一个一线成功案例=打破改善=行政任务认知 | 改善文化扩散、激励方案 |
| OTD可视化VSM | 跨部门协作（PSP对齐后） | OTD需要营销+生产+采购跨职能配合 | TPI-02报价、交期承诺 |
| 特罐搬迁精益设计 | 无前置（独立窗口） | 施工图定稿前必须完成 | 锁定未来10年运营效率 |
| 激励方案 | 3个以上一线改善案例 | 先证明改善有用->再谈激励 | 人才培养、带级体系 |
| TPM试点 | OEE基线+DBSO有编制 | 需要人推+有数据 | 设备管理数智化 |

6.3 为什么PSP讨论会不能最先开

错误顺序：先开PSP讨论会（6月第一周）->各部门争论问题是什么->没有数据共识无法达成->精益变成企管部一个人的事。

正确顺序：Phase 0先跑2-4周->质量Pareto（有数据）+MILP偏差表（有数据）+Mini-Kaizen（有故事）->PSP讨论会用事实说话->共识自然形成。

PSP的核心不是agree on the problem，而是see the same facts。Phase 0的使命就是制造这些facts。

七、破局策略：资源约束下的务实路径

最关键的约束：人力资源偏紧，大家被日常经营订单占满。再加精益任务=压死骆驼的最后一根稻草。

7.1 人力资源现实

| 角色 | 状态 | 可投入精益时间 |
| --- | --- | --- |
| 总经理 | 经营压力+外部事务占满 | 每月2小时（MOR） |
| 部门长/车间主任 | 日常运营+订单交付占满 | 每月4-8小时 |
| 班组长/一线骨干 | 生产任务绑死 | 每天15分钟+偶尔Mini-Kaizen |
| 工艺/技术人员 | 订单设计变更占满 | 很难抽出整块时间 |
| 王瑞俊（企管部） | 四大支柱并行 | 可能是唯一能投入较多时间的人 |

7.2 四个零资源启动切入点

切入点一：王瑞俊一个人可以启动的事

A. 质量投诉Pareto分析：Python+AI，4-6h，输出一张A4纸TOP3质量损失可视化——PSP讨论会最有说服力的开场材料。

B. 视频SOP试点：手机录10分钟老师傅操作，LLM生成文字SOP，师傅30min review——知识显性化从零到一。

C. MILP偏差表+闭环：模型最优vs实际采购月度对比，采购部30min/月review——给已有投入加闭环。

切入点二：把精益藏进现成会议，不新增任何会

月度经营分析会：加成本损失TOP3看板，3分钟。班组晨会：加昨天有什么浪费/障碍，2分钟。工艺部周会：加这周哪个设计变更在车间走样了，5分钟。总增量<15分钟/周/人。

切入点三：第一个Kaizen——找牢骚最多的班组长+让他烦了三个月的小问题

选人：牢骚多=有改善意愿，只是没有渠道。选题：工具找不到/流转卡填错/换型后第一件总废这种级别。方法：DBS Mini-Kaizen就2小时，车间内完成不写报告。收获：让他在晨会自己说结果。

切入点四：AI的务实角色

数据分析加速：Python+LLM（2天->2小时）。文档生成：LLM草稿（2小时->30min review）。知识提取：师傅口述->LLM结构化（从没法做到30分钟出初稿）。

7.3 分阶段实施

Phase 0：破冰（6月）——王瑞俊一个人+极少协作

| 行动 | 谁 | 耗时 | 门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量投诉Pareto分析 | 王瑞俊+AI | 4-6h | 拿到Excel数据 |
| 第一个视频SOP试点 | 王瑞俊+1个老师傅 | 2.5h | 手机+LLM |
| MILP偏差表V1.0 | 王瑞俊 | 2h | 已有模型 |
| 月度经营会插入成本损失TOP3 | 王瑞俊+总经理 | 会前15min | 总经理点头 |
| 找到第一个牢骚班组长 | 王瑞俊 | 1h/周 | 去车间聊天 |

Phase 0总投入：王瑞俊每周半天。其他人几乎为零。

Phase 1：生根（7-9月）——DBSO最小化启动

| 前提条件 | 行动 |
| --- | --- |
| Phase 0的三份分析+视频SOP+MILP偏差表产生可见结果 | DBSO正式挂牌（即便只有1人） |
| 总经理在经营会上看到了成本TOP3并追问了一次 | MOR正式运行（改造现有会议） |
| 第一个Mini-Kaizen成功 | 第一次Kaizen发表会（5分钟x3案例） |

Phase 2：扩散（10-12月）——让成功案例说话

| 前提条件 | 行动 |
| --- | --- |
| Phase 1有3个以上一线改善案例 | 激励机制发布（有案例支撑） |
| OTD可视化VSM完成 | 第二个TPI课题启动 |
| 视频SOP试点被认可 | 知识管理扩展到3个工序 |

Phase 3：常态化（2027 H1）——全面推进课题清单

7.4 先做这5件

从24件收缩为先做这5件。共同特征：如果失败，只损失王瑞俊几小时。

| # | 课题 | 额外人力 | IT依赖 | 如果失败？ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量投诉Pareto分析 | 仅王瑞俊 | Python+LLM（已有） | 损失4-6h个人时间 |
| 2 | 第一个Mini-Kaizen | 1个班组长2h | 无 | 一个班组长的2小时 |
| 3 | 视频SOP试点 | 1个老师傅30min | 手机+LLM | 损失2.5h个人时间 |
| 4 | MILP偏差表+闭环 | 采购部30min/月 | 已有模型 | 已有投入，不增风险 |
| 5 | 月度经营会插入成本TOP3 | 仅议程修改 | Excel | 会前沟通15分钟 |

八、改善举措全景

8.1 制造领域——跨车间共性课题

| 编号 | 课题 | 目标 | 方法论 | 时间 | 战场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MFG-01 | 标罐VSM全流分析 | 当前状态图->TOP3成本损失点 | VSM+Kaizen | 6-7月 | 攻成本 |
| MFG-02 | OEE基线+原单位基线 | OEE>=80%监控+辅材/能耗消耗基线 | TPM+可视化 | 6-9月 | 建基线 |
| MFG-03 | 标准作业+知识显性化 | 瓶颈工序SW>=50%+TWI-JI+视频SOP | SW+TWI+视频化 | 7-12月 | 提柔性 |
| MFG-04 | 防错Poka-Yoke | 关键工序防错>=30%，错漏装-20% | 防错+PSP | 7-9月 | 攻成本 |
| MFG-05 | [窗口]特罐搬迁精益设计 | 低成本+高柔性布局，VSM+3P | 3P+VSM | 即刻 | 提柔性 |
| MFG-06 | 阀件并购精益整合 | 交割60天DBS评估+TOP3课题 | VSM+DBS | 交割后 | 攻成本 |

8.2 制造领域——各车间专属

| 车间 | 编号 | 课题 | 关键目标 | 战场 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标罐 | STD-01 | 自动焊/机器人成本效率突破 | 单位工时成本-10% | 攻成本 |
| 标罐 | STD-02 | 外观质量改善Kaizen | 外观>=90分 | 攻成本 |
| 标罐 | STD-03 | SMED换型改善 | 换型时间-30% | 提柔性 |
| 特罐 | SPC-01 | 防波板/CVC产线流动改善 | 主流品工时-10% | 提柔性 |
| 特罐 | SPC-02 | 混气喷涂枪工艺标准化 | 油漆耗用-5% | 攻成本 |
| 碳罐 | CRB-01 | 多能工培育体系 | 多能工>=40% | 提柔性 |
| 碳罐 | CRB-02 | 粉末涂装降本Kaizen | 粉末-10% | 攻成本 |
| 碳罐 | CRB-03 | 单元化生产试点 | 换线-30%，在制品-30% | 提柔性 |
| 气体罐 | GAS-01 | 焊接气体原单位管理 | 气体-10% | 攻成本 |
| 小件 | PAR-01 | 小件制造整合+工装改善 | 10种以上部件整合 | 攻成本 |
| 小件 | PAR-02 | 小件流动制造试点 | 在制品-30% | 提柔性 |

8.3 非制造领域——TPI事务性流程改善

| 编号 | 课题 | 目标 | 方法论 | 牵头部门 | 战场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TPI-01 | OTD全流程可视化 | 端到端周期可度量，识别TOP3断点 | 跨职能VSM+TPI | 营销+生产+采购 | 提柔性 |
| TPI-02 | 报价流程改善 | 周期-30%，准确率>95% | TPI+标准作业 | 营销+技术 | 提柔性 |
| TPI-03 | 工艺-生产协同+知识闭环 | ECN标准化+生产变化回流 | 跨职能VSM+TPI | 技术+生产 | 提柔性 |
| TPI-04 | 采购时机/数量决策优化 | 与MILP模型联动 | TPI+供应商Kaizen | 采购部 | 攻成本 |
| TPI-05 | 财务月结加速 | 月结<=D+5工作日 | TPI+标准作业 | 财务部 | 建机制 |
| TPI-06 | 间接人效度量体系 | 文干事务标准作业基线 | TPI+工作抽样 | 企管+人事 | 建基线 |
| TPI-07 | 数字-精益对齐 | 数字化项目立项前完成精益论证 | 精益数字化原则 | 企管部 | 建机制 |

九、推进机制

9.1 DBSO

| 维度 | 设计 |
| --- | --- |
| 编制步伐 | Phase 0: 王瑞俊兼职 -> Phase 1: 1人 -> Phase 3: 3-5人 |
| 汇报线 | 直接向总经理汇报（不挂靠任何单一部门） |
| 职责 | 年度方针编制/Kaizen教练/培训/知识管理/成熟度评估/跨部门课题管理 |
| 启动节奏 | Phase 0即启动（王瑞俊个人）-> 7月视Phase 0成果决定是否挂牌 |

9.2 MOR（改造现有会议，不新增）

| 维度 | 现有 | -> MOR升级 |
| --- | --- | --- |
| 议程 | 财务->各业务线汇报 | 安全->质量->交付->成本->增长（SDQCG） |
| KPI呈现 | 表格罗列 | 壁板式红/黄/绿可视化 |
| 偏差处理 | 解释原因 | 必须有对策+完成期限，A3格式 |
| 新增时间 | — | 首次仅+3分钟（成本损失TOP3） |
| 驱动者 | 财务部 | 企管部/DBSO |

9.3 激励机制+人才培养

| 激励类型 | 对象 | 机制 | 启动条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 改善提案奖 | 全员 | A/B/C三级 100/300/1,000元 | Phase 2（有案例支撑后） |
| Kaizen发表奖 | 改善团队 | 每半年1次，最佳5,000-10,000元 | Phase 1首次（3个案例） |
| 精益带级津贴 | 认证带级 | 黄带/绿带/黑带 200/500/1,000元/月 | Phase 2 |
| 车间精益排名 | 各车间 | 月度成熟度评分，TOP1全员奖励 | Phase 2 |

十、风险清单（按破局路径更新）

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0被日常事务淹没，王瑞俊没时间启动 | 高 | 致命 | 每周半天固定时间，写入个人周计划 |
| Phase 0产出质量不足以说服 | 中 | 高 | 先做质量Pareto——最容易出成果、最不需要协作 |
| Mini-Kaizen找不到合适的牢骚班组长 | 低 | 中 | 先从碳罐车间找——有多能工文化 |
| 一个月后没有可见效果，PSP讨论会被推迟 | 中 | 高 | PSP讨论会不在Phase 0之前开——先产出再拉齐 |
| 总经理认为这不是当前优先级 | 中 | 致命 | MOR改造只加3分钟议程，不是新项目而是现有会议更好开 |
| 产能过剩导致改善无用论 | 低 | 高 | 改善目标不是更多产出，是更低单位成本——这在任何时候都有用 |

十一、Phase 0 启动清单（6月）

第1-2周：本周就可以开始

| 行动 | 谁 | 耗时 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 从质量部拿到近12个月客户投诉数据 | 王瑞俊 | 30min | 原始数据Excel |
| Python+LLM做Pareto分析 | 王瑞俊 | 4-6h | 一张A4纸TOP3质量损失可视化 |
| 去车间找一个牢骚最多的班组长聊15分钟 | 王瑞俊 | 15min | 候选人+潜在问题 |
| 选关键工序录10分钟老师傅操作 | 王瑞俊+老师傅 | 30min | 原始视频 |
| LLM生成文字SOP初稿->师傅review修正 | 王瑞俊+老师傅 | 1.5h | 第一份视频SOP |
| MILP最优计划vs Q1实际采购对比表 | 王瑞俊 | 2h | 偏差分析表 |

第3-4周：首次产出展示

| 行动 | 前置条件 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 与总经理沟通月度经营会插入成本TOP3 | Pareto分析完成 | 3分钟议程修改 |
| 第一个Mini-Kaizen（2小时） | 找到合适班组长+问题 | 一线改善成功案例 |
| 班组晨会试行浪费/障碍提问 | 班组长认同 | 问题记录清单 |
| 决定PSP讨论会时间和范围 | Phase 0产出可展示 | 讨论会邀请 |